| KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | BM03/QT05/ĐT-KT |
| --- | --- |

PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

- Tên Tổ chức/Công ty (đơn vị thực tập): Công ty TNHH Amazon Web Services Việt Nam

- Cán bộ hướng dẫn tại đơn vị thực tập (họ tên – email): Nguyễn Gia Hưng - hunggia@amazon.com

- Giảng viên theo dõi/ hướng dẫn thực tập tại trường (họ tên – email):  Huỳnh Quốc Bảo - hq.bao@hutech.edu.vn

- Sinh viên thực hiện:

Họ tên: Huỳnh Nguyễn Trí Nhân	 MSSV: 2280602370	  Lớp: 22DTHA3

Ngành	: Công nghệ thông tin

Chuyên ngành	: Công nghệ phần mềm

| Tuần | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20/04/2026 – 26/04/2026 | • Nghiên cứu tổng quan về AWS Cloud và mô hình thanh toán Pay-as-you-go; thực hiện đăng ký tài khoản AWS Free Tier theo hướng dẫn. • Thiết lập AWS Budgets để chủ động giám sát chi phí. Hoàn thành Module First Cloud Journey; nắm vững quy trình soạn thảo. • Lab/Workshop bằng Markdown, Hugo, Snagit và phương thức tối ưu tài nguyên AWS. Tìm hiểu cách vẽ so đồ kiến trúc cơ bản của dự án aws. • Phân tích các dịch vụ AWS cơ bản và cấu trúc chi phí phục vụ bài workshop cuối kỳ.Tìm hiểu các gói hỗ trợ của AWS |
| 2 | 27/04/2026 – 03/05/2026 | • Tìm hiểu và thực hành với Amazon Virtual Private Cloud (VPC) - dịch vụ mạng ảo cốt lõi của AWS. Học cách thiết kế, triển khai và quản lý môi trường mạng riêng tư trên AWS Cloud, cùng với việc thiết lập kết nối Site-to-Site VPN an toàn giữa cơ sở hạ tầng tại chỗ và AWS Cloud. • Cấu hình Security Group, Network ACL, Internet Gateway, NAT Gateway. •Tìm hiểu VPC Peering, Transit Gateway và Elastic Load Balancer (ALB/NLB/GWLB). |
| 3 | 04/05/2026 – 10/05/2026 | • Thực hành xây dựng một hệ thống DNS lai cho phép tích hợp giữa hệ thống DNS tại chỗ hiện có của bạn và dịch vụ DNS của Amazon Route 53 • Triển khai hạ tầng bằng AWS CloudFormation; cấu hình Inbound/Outbound Endpoint, Resolver Rules. • Kiểm tra DNS hai chiều bằng nslookup/ping; dọn dẹp tài nguyên sau Lab. |
| 4 | 11/05/2026 – 17/05/2026 | • Tối ưu VPC Peering (Route Table, Cross-Peer DNS) và triển khai AWS Transit Gateway cho 4 VPC. Quy trình bao gồm tạo máy chủ, cấu hình tường lửa lớp subnet và thiết lập bảng định tuyến. Cấu hình thêm tính năng phân giải tên miền để các hệ thống giao tiếp với nhau bằng tên thay vì địa chỉ IP. • Thực hành Infrastructure as Code bằng CloudFormation + Application Composer. • Dùng Reachability Analyzer để xử lý sự cố mạng; thiết lập Bastion Host. |
| 5 | 18/05/2026 – 24/05/2026 | • Nghiên cứu lý thuyết: Amazon EC2 (Elasticity, chipset AMD/Graviton, Nitro), Auto Scaling, các mô hình giá RI/On-Demand/Spot. • Tìm hiểu giải pháp lưu trữ: EBS, Instance Store, EFS, FSx, Lightsail, AWS MGN |
| 6 | 25/05/2026 – 31/05/2026 | • Hoàn thiện triển khai S3 Bucket đa chức năng với Access Point, cấu hình Gateway Endpoint để truy cập nội bộ an toàn và thiết lập website tĩnh hỗ trợ CORS. • Thiết lập cơ chế bảo vệ dữ liệu trên S3 thông qua Versioning, Object Lock và chuyển đổi dữ liệu sang S3 để tối ưu lưu trữ. • Vận hành thành công hệ thống sao lưu định kỳ bằng AWS Backup cùng giải pháp kết nối lưu trữ lai thông qua AWS Storage Gateway. • Khởi tạo và cấu hình cơ bản dịch vụ Amazon FSx for Windows File Server phục vụ nhu cầu lưu trữ tệp tin. |
| 7 | 01/06/2026 – 07/06/2026 | • Triển khai hệ thống sao lưu tự động với AWS Backup, kiểm thử thành công quy trình khôi phục và thiết lập cảnh báo trạng thái ổn định qua AWS SNS. • Cấu hình thành công AWS Storage Gateway để kết nối lưu trữ Hybrid, hỗ trợ chia sẻ tệp qua giao thức SMB và lưu trữ dữ liệu lên S3. • Triển khai website tĩnh trên S3 kết hợp CloudFront để tối ưu hóa tốc độ truy cập và bảo mật dữ liệu bằng cách chặn quyền truy cập công khai vào S3. • Kích hoạt các chính sách bảo vệ dữ liệu bao gồm Versioning để chống ghi đè và tính năng Cross-Region Replication để đảm bảo dự phòng thảm họa. |
| 8 | 08/06/2026 – 14/06/2026 | • Thực hành nâng cao Amazon FSx: Multi-AZ SSD/HDD, file share, shadow copies, storage quota. • Triển khai và vận hành hệ thống FSx: Khởi tạo thành công các cụm lưu trữ dự phòng Multi-AZ (SSD/HDD) và chia sẻ tài nguyên thành công. Đã đo lường và theo dõi được các chỉ số hiệu suất. • Kích hoạt và kiểm thử S3 Versioning. Làm bài workshop của công ty: Bắt đầu tìm hiểu vẽ sơ đồ kiến trúc AWS cho dự án nhóm Against The Wind là về “Hệ thống theo dõi và tối ưu hóa hồ sơ xin việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)”. |
| 9 | 15/06/2026 – 21/06/2026 | • Định hình đề tài SmartCV (AI-Powered Job Tracker) và lựa chọn công nghệ Serverless. • Phân công công việc cho các thành viên nhóm Against The Wind gomg 4 thành viên. • Thiết kế kiến trúc : Bao gồm Presentation (React) ➔ Routing (API GW/CloudFront) ➔ Compute (Lambda) ➔ Core (Shared Layer) ➔ Data (DynamoDB/S3) ➔ External (Bedrock/SES). • Thiết kế luồng sự kiện: Vẽ sơ đồ Event-Driven Architecture (bao gồm EventBridge cron, Cognito Post-Confirmation trigger). |
| 10 | 22/06/2026 – 28/06/2026 | • Phát triển Backend (Lambda): Viết code cho Lambda applications (xử lý CRUD hồ sơ ứng tuyển, logic tạo S3 Presigned URL để upload CV). • Xây dựng Core (Shared Layer): Xây dựng SmartCV-shared sử dụng Pydantic để validate request tự động, dùng aws-lambda-powertools để chuẩn hóa Log và • • Middleware (CORS, Error Handler). • Thiết lập CI/CD: Viết script CI/CD bằng GitHub Actions (deploy.yml) với cơ chế bảo mật OIDC (không sử dụng IAM Access Key tĩnh). |
| 11 | 29/06/2026 – 05/07/2026 | • Tích hợp Email & Cognito: Code Lambda cognito_verify làm trigger tự động gọi SES API để xác thực (verify) email của user ngay sau khi đăng ký thành công. • Cấu hình Giám sát (Observability): • Bật X-Ray Tracing cho toàn bộ hệ thống. • Cài đặt CloudWatch Alarms, đồng thời gửi cảnh báo qua SNS. • Testing: Viết integration tests để đảm bảo các thành phần kết nối tốt với nhau. |
| 12 | 06/07/2026 – 12/07/2026 | • Quản lý Release: Duyệt các pull request cuối cùng, thực hiện Production Deploy để chốt phiên bản. • Tài liệu hóa (Documentation): Viết tài liệu dự án chuẩn kỹ sư phần mềm bao gồm README.md, CHANGELOG.md, CONTRIBUTING.md. Setup dữ liệu mẫu (Seed data) để chuẩn bị cho buổi Demo. • Viết Báo Cáo: Trực tiếp phụ trách viết phần Tổng quan Kiến trúc Serverless 6-layer và Quy trình DevOps (CI/CD GitHub Actions) trong báo cáo tổng kết. |

| Cán bộ hướng dẫn tại đơn vị TT (Ký và ghi rõ họ tên) | TP. HCM, ngày … tháng … năm 20…. Giảng viên hướng dẫn tại trường (Ký và ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |